АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРДЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.11.2018 г. № 68

с. Сердеж

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы** **«Развитие транспортной инфраструктуры»** |

 В соответствии с постановлением администрации Сердежского сельского поселения от 19.11.2018 № 64 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области» и постановлением администрации Сердежского сельского поселения от 19.11.2018 № 65 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, предлагаемых к реализации в очередном 2019-2025 годах», администрация Сердежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры». Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении проекта бюджета на 2019 год.

1. Признать утратившим силу постановление администрации Сердежского сельского поселения от 16.11.2017 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры»
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Сердежского сельского поселения Яранского района Кировской области.

Глава администрации

Сердежского сельского поселения В. Н. Кочева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сердежского сельского поселения

от 19.11.2018 г. № 68

 (в редакции от 26.12.19 №94, 12.11.21 №54,

 16.11.22 №92, 13.11.23 №83,13.02.2024 №10,

 06.06.2024 №31)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Сердежское сельское поселения Яранского района Кировской области |  |
| Соисполнители муниципальной программы [<\*>](#Par284) | отсутствует |  |
| Наименование подпрограмм [<\*>](#Par284) | отсутствует |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры Сердежского сельского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |  |
| Задачи муниципальной программы | Устойчивое, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение по автомобильным дорогам в целях обеспечения жизненно важных социально-экономических интересов жителей Сердежского сельского поселения и субъектов экономики, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорожно-уличной сети, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы:2019-2025 годыМуниципальная программа реализуется без разбивки на этапы  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | К концу 2025 года за счёт реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов:- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 75 % |  |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,5 км;снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям. |  |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы**  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Итого:** |
| **ВСЕГО:** | **425,4** | **512,4** | **577,4** | **659,9** | **529,9** | 1120,4 | **412,8** | **4238,2** |
| в том числе:федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 425,4 | 512,4 | 577,4 | 659,9 | 529,9 | 1120,4 | 412,8 | **4238,2** |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

Повышение социальной активности населения в селе Сердеж Яранского района Кировской области должно положительно отражаться на показателях работы по перевозкам пассажиров. В целом улучшение дорожных условий приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные социальные и экономические показатели развития Сердежского сельского поселения.

В настоящее время протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Сердежского сельского поселения в границах населённых пунктов составляет 17,07 км,

в том числе щебёночное 2,4 км, грунтовых 14,67 км.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Хроническое недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо срочное проведение ремонтных работ.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программного метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Сердежском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Главной целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры Сердежского сельского поселения, включая повышение уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи развития транспортной инфраструктуры Сердежского сельского поселения на период 2018-2025 годы:

- устойчивое, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения жизненно важных социально-экономических интересов жителей поселения и субъектов экономики;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автодорог поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса.

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;

Срок реализации Программы 2018-2025 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

 ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования - 86%.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия программы исходят из реально существующих потребностей экономики и населения поселения, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограничений развития экономики поселения и на обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение комплекса мероприятий. Перечень программных мероприятий приведён в приложении № 1.

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Основные меры правового регулирования в сфере реализации настоящей муниципальной программы приведены в приложении 2.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объём финансирования программы составляет **4238,2** тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета – **4238,2** тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Программы за счет средств сельского поселения, устанавливается решением Сердежской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий Программы может изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Программы.

1. .**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками**

Реализация муниципальной программы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств бюджета поселения в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы. Снижение уровня финансирования муниципальной программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи муниципальной программы, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной программы. На уровне макроэкономики – это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации муниципальной программы можно выделить следующие:

проведение экономического анализа использования ресурсов муниципальной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной программы.

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Социально-экономическая эффективность мероприятий Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе их реализации, количественные характеристики которых отражены в целевых индикаторах и показателях.

Предлагаемые мероприятия позволят преломить негативные тенденции развития транспортного комплекса и создать условия для успешного социально-экономического развития Сердежского сельского поселения. В частности, к концу 2018 года:

- отремонтировать 1,5 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечить 100 % содержание дорог Сердежского сельского поселения

 - сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования до 75 %.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование  показателей  | Единицаизмерения  | Значение показателя эффективности |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Сердежском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения | Км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения | км | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |

Приложение N 2

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**

**В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта  | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| 1 | Постановление администрации Сердежского сельского поселения | внесение изменений в муниципальную «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Сердежского сельского поселения | С 2019 по 2025 год, ежегодно |

Приложение № 3

**Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения**

| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств, структурные подразделения ГРБС** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019**  | **2020** | **2021**  | **2022**  | **2023** | **2024** | **2025**  | **Итого** |
|  | **Муниципальная программа** | **«Развитие транспортной инфраструктуры»** | **Администрация Сердежского сельского поселения** | **425,4** | **512,4** | **577,4** | **659,9** | **529,9** | **1120,4** | **412,8** | **4238,2** |
| **1.** | Отдельное мероприятие | **Мероприятия в сфере дорожной деятельности** |  | **425,4** | **512,4** | **577,4** | **659,9** | **529,9** | **1120,4** | **412,8** | **4238,2** |
| 1.1 |  | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения всего, в том числе: |  | 425,4 | 512,4 | 577,4 | 659,9 | 529,9 | **1120,4** | 412,8 | **4238,2** |
|  |  | Содержание дорог общего пользования местного значения в границах поселения |  | 425,4 | 512,4 | 577,4 | 659,9 | 529,9 | **1120,4** | 412,8 | **4238,2** |
|  |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, ведомственной целевойпрограммы, отдельного мероприятия |  Источники  финансирования  | Оценка расходов  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа | **«Развитие транспортной инфраструктуры»** | всего  | 425,4 | 512,4 | 577,4 | 659,9 | 529,9 | 1120,4 | 412,8 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 425,4 | 512,4 | 577,4 | 659,9 | 529,9 | 1120,4 | 412,8 |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | **Мероприятия в сфере дорожной деятельности** | всего  | 425,4 | 512,4 | 577,4 | 659,9 | 529,9 | 1120,4 | 412,8 |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 425,4 | 512,4 | 577,4 | 659,9 | 529,9 | 1120,4 | 412,8 |  |
| иные внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |